Утверждаю:

Глава администрации Джагинского СП

__________________Кубанов Р.Х.

«____»__________2018 г

ПАСПОРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

территории Джагинского сельского поселения

Малокарачаевского муниципального района

Карачаево-Черкесской Республики

2018 год в Карачаево-Черкесской Республике объявлен Годом Благоустройства. Для реализации мероприятий, предусмотренных в рамках благоустройства на территории Джагинского сельского поселения утверждены необходимые нормативно-правовые документы.

Благоустройство территории поселения – это комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Благоустройство территории муниципального образования – важнейшая составная часть потенциала муниципалитета и одна из приоритетных задач Джагинского сельского поселения, являющаяся важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей муниципального образования.

Муниципальная программа «Формирование комфортной среды на 2018-2022 годы», постановление от 30.10.2017 №454/1 ;

- правила  благоустройства территорий Джагинского сельского поселения, Малокарачаевского муниципального района, утверждено решением Совета Джагинского сельского поселения от 30.10.2017 года № 11.

Проведена инвентаризация дворовых территорий и общественных пространств. Согласно инвентаризации на территории Джагинского сельского поселения расположено 1 дворовая  территория, 3 общественных пространств.

Джагинское сельское поселение расположено  в центральной части Малокарачаевского района КЧР и граничит: на   востоке -Краснокурганское СП, на западе-Учкекенское СП, на севере-с.Римгорское и на юге-Учкекенское и Красногурганское СП. Ближайшим городским поселением является город Кисловодск (Ставропольский край).От центра субъекта федерации-города Черкесска рассматриваемое поселения находится в 77 км. Через территорию Джагинского сельского поселения проходит дорога регионального уровня, соединяющая ее с районным центром и другими поселениями Карачаево-Черкесской республики и Ставропольского края. Границы поселения утверждены в соответствии с законом Карачаево-Черкесской республики от 12.01.2005 года №2 рз «Об установлении границ муниципальных образований на территории муниципального района и наделении их соответствующим статусом». Джагинское сельское поселения, как и большинство сельских поселений Малокарачаевского района выгодно выделяется систематическим ростом численности населения.

На территории Джагинского сельского поселения антропогенный каркас, представленный сельскохозяйственными угодьями, населенными пунктами и сетью дорог, преобладает над природным. Все население сконцентрировано в единственном населенном пункте-с.Джага.

В Джагинском  сельском поселении протекают  реки  «Эшкакон» и «Подкумок».

Численность населения Джагинского сельского поселения составляет – 2765 человек

В том числе: пенсионеров -  490 человек

В трудоспособном возрасте-1850

Дети до 16 лет  - 590 человек

Национальный состав населения  довольно богатый. В нем проживают русские , черкесы ,абазины , ногайцы, балкарцы  и другие национальности . Но 70 % - карачаевцы.

Структура исполнительно-распорядительного органа Джагинского сельского поселения:

-  - Представительный орган Джагинского сельского поселения в количестве 10 депутатов, срок полномочия 5 лет.

Работники администрации Джагинского сельского поселения в своей работе руководствуются законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Карачаево-Черкесской Республики, Указами Президента Карачаево-Черкесской Республики, Постановлениями и Распоряжениями   Правительства Карачаево-Черкесской Республики и Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики, Уставом Джагинского сельского поселения, решениями Совета Джагинского сельского поселения.

Площадь муниципального образования в утвержденных границах в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 № 11-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований на территории Малокарачаевского района и наделении их соответствующим статусом» составляет: общая площадь земель муниципального образования  - 202, 4 га, в том числе земли под ЛПХ-124,4 га.

Общая протяженность автомобильных  дорог – 61 км.

Жилищный фонд Джагинского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

- количество многоквартирных домов – 1, площадь дворовых территорий – 16 кв.м., численность населения, проживающая в многоквартирном жилищном фонде – 81 чел.

-  количество индивидуальных жилых домов, находящихся на территории индивидуальной жилой застройки – 545, численность населения, проживающего в индивидуальном жилищном фонде – 2684 чел.

На территории сельского поселения, имеется следующее количество улиц и переулков.

| № п/п | Населенный пункт | Улицы (всего) | Переулки (всего) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Джага | 43 | 14 |

На  территории  поселения  находятся:

- администрация Джагинского сельского поселения;

- общеобразовательная  школа  МКОУ «СОШ №9 им. Х.Ч.Кубанова с. Джага»;

- МКДОУ "Детский сад "Подснежник"

- ФАП

- сельский   Дом  культуры;

- сельская  библиотека;

- отделение связи;

- Мечеть;

- магазины.

МКДОУ  «Подснежник»

На территории Джагинского сельского поселения имеются следующие объекты культурного населения, находящиеся в собственности муниципального образования:

- памятник участником Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., жителям села Джага.

Перечень

общих мероприятий  благоустройства территории Джагинского

сельского поселения

| № п/п | Наименование планируемого мероприятия | Срок реализации | Участники мероприятий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение | Август-сентябрь 2018 | Администрация Джагинского СП | Глава администрации Джагинского СП- Кубанов Р.Х. |
| 2 | Ремонт дорог местного значения | Июнь-сентябрь 2018 | Администрация Джагинского СП | Глава администрации Джагинского СП- Кубанов Р.Х. Депутат: Коркмазов И.Б. |
| 3 | Ремонт сельского Дома Культуры | Июнь-июль 2018 | Администрация Джагинского СП, администрация Дома культуры | Глава администрации Джагинского СП- Кубанов Директор СДК Коджаков М.Н. |
| 4 | Установка урн и скамеек | Май-июнь 2018 | Администрация Джагинского СП | Глава администрации Джагинского СП- Кубанов Р.Х. Депутат: Салпагаров Ю.И. |
| 5 | Санитарное кронирование деревьев, побелка | Март-апрель 2018 | Администрация Джагинского СП | Глава администрации Джагинского СП- Кубанов Р.Х. Депутат: Курбанов Р.Д. |
| 6 | Озеленение территорий | Март-апрель, сентябрь-октябрь 2018 | Администрация Джагинского СП, жители села | Зам.главы администрации Кубанов Х.М. Р.Х. Депутат: Чомаев А.Х. |
| 7 | Установка ограждений, покраска кладбища | Август 2018 | Администрация Джагинского СП, жители села | Зам.главы администрации Кубанов Х.М. Р.Х. Депутат: Чомаев Р.И. |
| 8 | Скашивание травы на территории сельского поселения | Май, август-сентябрь 20018 | Администрация Джагинского СП, жители села | Глава администрации Джагинского СП- Кубанов Р.Х. Депутат: Коджаков М.Х. |
| 9 | Сбор мусора с привлечением жителей | Весь период по мере необходимости | Администрация Джагинского СП, жители села | Зам.главы администрации Кубанов Х.М. с привлечением работников других организаций, находящихся на территории Джагинского СП |
| 10 | Создание Аллеи Доблести и Славы | Сентябрь 2018 | Администрация Джагинского СП | Глава администрации Кубанов Р.Х, Председатель Совета Ветеранов ВОВ и Совета Старейшин, |
| 11 | Объявление конкурса на звание: «Самый лучший дом» |  | Администрация Джагинского СП, депутаты по округам | Глава администрации Кубанов Р.Х, Депутаты: Кубанов С.И., Коркмазов И.Б., Салпагаров Ю.И., Курбанов Р.Д., Коджаков М.Х., Чомаев А.Х., Чомаев Р.И. |

Описание основных мероприятий по благоустройству территории

Джагинского сельского полселения

1.Уличное освещение.

Установка уличного освещения новых улиц :Каппушева-837 м, Парфенова-745 м, Победы-450,Толстого-425м Хрущева-425м, Каппушева-837м, Кубанова-258 м. Установка светильников 30 шт.

Ответсвенный: Глава администрации Кубанов Р.Х.

2. Ремонт  дорог местного значения.

В  селе Джага планируется проведение работ по ремонту дорог местного значения, за счет собственных средств.

2) Асфальтирование улиц:Садовая-700м, Школьная-2000 м, Центральная-3000. Для подсыпки ПГС необходимо работа : автогрейдера. Срок: июнь-июль 2018 г.

Ответсвенный: Глава администрации Кубанов Р.Х.Депутат- Коркмазов И.Б.

3. Ремонт Сельского Дома Культуры.

В селе планируется реконструкция и ремонт сельского Дома Культуры, за счет собственных средств до июля 2018 г.

Ответсвенный: Глава администрации Кубанов Р.Х.Депутат- Коркмазов И.Б.Директор СДК Коджаков М.Н.

4. Установка урн и скамеек

Обязать все торговые точки установить мусорные урны на своей территории,

а так же планируется в селе установить урны и скамейки

- рядом с магазином в центре села-2 шт и 2шт.

-на территории Мечети, - 2 шт и 2шт.

-на автобусных остановках 2 шт и 2шт.

Ответсвенный: Глава администрации Кубанов Р.Х.Депутат- Салпагаров Ю.И.

5. Санитарное кронирование  деревьев, побелка

Планируется проведение работ по обрезке и спиливанию сухостойных, аварийно опасных деревьев, на территории с. Джага, которые могут причинить вред жизни, здоровью, или нанести материальный ущерб жителям поселения, до апреля 2018 г.

- ул. Шоссейная;

- Ул.Асфальтная.

Ответсвенный: Глава администрации Кубанов Р.Х.Депутат- Кубанов Р.Д.

6. Озеленение территорий

Планируется проведение работ по озеленению территории с. Джага, довести данную информацию до руководителей организации расположенных на территории сельского поселения и жителей поселения, до октября 2018 г. Посадочный материал 20 саженцев для озеленения общественных территорий  планируем получить от Управления лесами Карачаево-Черкесской Республики.

Ответсвенный: Глава администрации Кубанов Р.Х.Депутат- Чомаев А.Х.

7. Установка ограждений

Планируется проведение работ по ремонту и покраске  ограждении кладбища с.Джага, администрации Джагинского сельского поселения, до августа 2018 г.

Ответсвенный: Глава администрации Кубанов Р.Х.Депутат- Чомаев Р.И.

8. Скашивание травы на территории сельского поселения

На территории сельского поселения, будет выполнятся плановое скашивание травы по обочинам дорог, на прилегающих территориях к местам массового пребывания людей и объектах культурного наследия, а так же на территории кладбища, сентября 2018 г.

Ответсвенный: Глава администрации Кубанов Р.Х.Депутат- Коджаков М.Х.

9. Сбор мусора на территории  сельского поселения, (проведение субботников с привлечением жителей поселения)

Администрацией Джагинского сельского поселения, организуются субботники по санитарной уборке мусора на территории сельского поселения, с привлечением жителей сельского поселения, для уборки придомовых территорий, а также организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения, для уборки общественных территории, мест массового пребывания людей. Проведение работ по очистке территорий от мусора требуют привлечение специализированной техники такие как:

- бульдозер – 8 часов;

- самосвал – 8 часов;

- экскаватор– 8 часов.

Ответсвенный: Глава администрации Кубанов Р.Х.Депутат- Коджаков М.Х.

10. Создание Аллеи Доблести и Славы

В целях увековечения исторических событий села, а также имен людей, внесших значительный вклад в развитие села Джага в различных сферах деятельности, сохранение культурного наследия села и создание новой историко-культурной достопримечательности, планируется создать Аллею Доблести и Славы. До сентября 2018 г.

Ответсвенный: Глава администрации Кубанов Р.Х.Депутат: Председатель совета Ветеранов ВОВ и совета старейшин.

- Проведение конкурса на звание: «Самый лучший дом»

Администрация Джагинского сельского поселения объявляет конкурс на звание: «Самый лучший дом», участники конкурса: жители села.

В ходе проведения схода граждан, подворового обхода депутатами Джагинского сельского поселения проводится разъяснительная работа с жителями, проживающими на территории Джагинского сельского поселения по вопросам благоустройства села. При этом, каждый депутат доводит до администрации муниципального образования все просьбы и обращения, которые нуждаются в дополнительной помощи со стороны администрации, ввиду того, что силами и средствами самих жителей они разрешены быть не могут.

Условия конкурса:

- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении дома;

-   содержание дома в надлежащем  противопожарном состоянии, чистоте и порядке;

- озеленение придомовой территорий (разбивка и уход за газонами и цветниками, посадка деревьев и кустарников);

- санитарное содержание придомовой территорий в течение года (своевременная уборка от мусора весной-осенью, зимой - расчистка от снега).

Виды поощрения:

- победитель конкурса награждаются почетной грамотой и денежным вознаграждением - 10 000 руб.

Срок исполнения сентябрь 2018 года.

Ответственные: - Депутаты по округам, которые должны информировать жителей-владельцев индивидуальных жилых домов об условии конкурса «Самый лучший дом»: Кубанов С.И., Коркмазов И.Б., Салпагаров Ю.И., Курбанов Р.Д., Коджаков М.Х., Чомаев А.Х., Чомаев Р.И.

Потребность в благоустройстве:

- установка уличного освещения - светильники в количестве 30 шт.,

- установка лавочек и скамеек открытого и закрытого типов в количестве 6шт.,

- установка урн в количестве 6 шт.;

- озеленение территории, посадка саженцев, деревьев –20 шт.;

- бульдозер – 8 часов;

- самосвал – 8 часов;

- экскаватор– 8 часов.

Ответственный: Глава администрации Джагинского сельского поселения Кубанов Р.Х.

# Text boxes

Джага