Утверждаю:

Глава администрации Кичи-Балыкского СП

__________________Ржиев К.Х.

«____»__________2018 г

ПАСПОРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

территории Кичи-Балыкского сельского поселения

Малокарачаевского муниципального района

Краткая характеристика Кичи-Балыкского сельского поселения

2018 год в Карачаево-Черкесской Республике объявлен Годом Благоустройства. Для реализации мероприятий, предусмотренных в рамках благоустройства на территории Кичи-Балыкского сельского поселения утверждены необходимые нормативно-правовые документы:

- правила  благоустройства территорий Кичи-Балыкского сельского поселения, утверждено решением Совета Кичи-Балыкского сельского поселения от 29.12.2017 года № 26.

Кичи-Балыкское сельское поселение занимает приграничное положение в восточной части Малокарачаевского района, юго-восточнее его административного центра с. Учкекен. Восточная и южная часть Кичи-Балыкского сельского поселения проходит по границе Карачаево-Черкесской Республики со Ставропольским краем. На юго-западе Кичи-Балыкское сельское поселение граничит с Учкекенским сельским поселением, на западе - с  Краснокурганским сельским поселением, на севере - с Элькушским сельским поселением Малокарачаевского района.

Кичи-Балыкское сельское поселение удалено от районного центра с. Учкекен на 45 километров, а от республиканского центра - г. Черкесск - на 120 километров.   Кичи-Балыкское сельское поселение имеет еще два населенных пункта -  с. Кичи-Балык, с. Хасаут. Административным центром Кичи-Балыкского сельского поселения является село Кичи-Балык. Село Хасаут  находится от села Кичи-Балык в 40 километрах. Сообщение с районным центром проводится по гравийной дороге  (6 км), а дальше асфальтированная автотрасса. Через село Кичи-Балык проходит  дорога Кисловодск – Джылы Суу. Состояние внутри сельских дорог хорошее, но оно  зависит от погодных условий. Общая протяженность автомобильных (внутрипоселковых) дорог – 24 км.

Численность населения Кичи-Балыкского сельского поселения составляет – 689 человек.

В том числе: пенсионеров -  82  человек

Детей - 158 человек

Трудоспособного  населения -  449  человек

В этническом отношении Кичи-Балыкское сельское поселение следует относить к мононациональному типу, так как доминируют в поселении представители карачаевского этноса  (96 % населения).

Структура исполнительно-распорядительного органа Кичи-Балыкского сельского поселения:

-  Глава Кичи-Балыкского сельского поселения   исполняет полномочия председателя Совета Кичи-Балыкского сельского поселения, срок полномочия 5 лет.

- Представительный орган Кичи-Балыкского сельского поселения в количестве 7 депутатов, срок полномочия 5 лет.

Работники администрации Кичи-Балыкского сельского поселения в своей работе руководствуются законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Карачаево-Черкесской Республики, Указами Президента Карачаево-Черкесской Республики, Постановлениями и Распоряжениями   Правительства Карачаево-Черкесской Республики и Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики, Уставом Кичи-Балыкского сельского поселения, решениями Совета Кичи-Балыкского сельского поселения.

Площадь муниципального образования в утвержденных границах в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 № 11-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований на территории Малокарачаевского района и наделении их соответствующим статусом» составляет: общая площадь земель муниципального образования  - 23384 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения 20582 га. (88,0%),  земли населенных пунктов 185,1 га. (0,8%), земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 182,9 га. (0,8%), земли лесного фонда 2434 га. (10,4%).

На  территории  поселения  находятся:

- администрация Кичи-Балыкского сельского поселения;

- общеобразовательная  школа  МКОУ «СОШ №14 им. Д.Н. Голаева с. Кичи-Балык»;

- детский сад;

- врачебная амбулатория;

- сельский   Дом  культуры;

- сельская  библиотека;

- отделение связи;

- кавказская горная обсерватория ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова;

- астрономическая обсерватория Российской Академии наук;

- Мечеть;

- магазины.

Кавказская горная обсерватория ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова

На территории Кичи-Балыкского сельского поселения имеются следующие объекты культурного населения, находящиеся в собственности муниципального образования:

-  мемориальная башня «Схауат Къала»;

- памятник участником Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., жителям села Кичи-Балык.

Мемориальная башня «Схауат Къала»

Памятник участником Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., жителям села Кичи-Балык

Перечень

общих мероприятий  благоустройства территории Кичи-Балыкского

сельского поселения

| № п/п | Наименование планируемого мероприятия | Срок реализации | Участники мероприятий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог местного значения | Работы планируется завершить до 1 октября текущего года | Администрация Кичи-Балыкского сельского поселения | -Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х |
| 2 | Обеспечение освещения общественных территорий по ул. Центральная – 5шт | Апрель 2018 | Администрация Кичи-Балыкского сельского поселения | -Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х - Депутат совета Кичи-Балыкского СП Кочкаров Р.И |
| 3 | Установка скамеек, 6 шт | Июнь 2018 | Администрация Кичи-Балыкского сельского поселения | -Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х - Депутат совета Кичи-Балыкского СП Урусов М.М |
| 4 | Установка урн. 9 шт | Июнь 2018 | Администрация Кичи-Балыкского сельского поселения | -Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х - Депутат совета Кичи-Балыкского СП Казиева Н.В. |
| 5 | Содержание детской площадок | Май 2018 | Администрация Кичи-Балыкского сельского поселения | -Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х - Депутат совета Кичи-Балыкского СП Болуров А.С. |
| 6 | Санитарное кронирование деревьев, побелка | Июнь 2018 | Администрация Кичи-Балыкского сельского поселения с привлечением населения СП | -Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х - Депутат совета Кичи-Балыкского СП Биджиев Р.Д. |
| 7 | Озеленение территорий посадка хвойных деревьев 25 шт | Май 2018 | Администрация Кичи-Балыкского сельского поселения с привлечением населения СП Управление лесами КЧР | -Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х - Депутат совета Кичи-Балыкского СП Асхаков Р.Ю. |
| 8 | Установка ограждений, Строительство молельного дома на кладбище с. Кичи-Балык | Июнь-Июль 2018 | Администрация Кичи-Балыкского сельского поселения с привлечением населения СП | -Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х - Депутат совета Кичи-Балыкского СП Кочкаров Р.И. |
| 9 | Сбор мусора на территории сельского поселения, проведение субботников | Апрель- Сентябрь 2018 | Администрация Кичи-Балыкского сельского поселения с привлечением населения СП | -Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х - Депутат совета Кичи-Балыкского СП Казиева Н.В. |
| 10 | Скашивание травы на территории сельского поселения | Май-Сентябрь 2018 | Администрация Кичи-Балыкского сельского поселения с привлечением населения СП | -Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х - Депутат совета Кичи-Балыкского СП Болуров А.С. |
| 11 | Объявление конкурса на звание: «Самый лучший дом» | Сентябрь 2018 | Администрация Кичи-Балыкского сельского поселения с привлечением населения СП | -Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х - Депутаты совета Кичи-Балыкского СП Болуров А.С., Казиева Н.В., Кочкаров Р.И., Асхаков Р.Ю., Кочкаров Р.И, Урусов М.М |

Описание основных мероприятий по благоустройству территории

Кичи-Балыкского сельского полселения

1. Ремонт  дорог местного значения.

В  селе Кичи-Балык планируется проведение работ по ремонту дорог местного значения в срок до сентября 2018 г.

-реконструкция автомобильной дороги с. Кичи-Балык по ул. Школьная

-реконструкция автомобильной дороги с. Кичи-Балык по ул. Молодежная

-реконструкция автомобильной дороги с. Кичи-Балык - с. Хасаут

Общей протяженностью – 24 км.

Ответственный: Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х

2. Обеспечение освещения общественных территорий.

В селе Хасаут планируется установка светильников для уличного освещения до апреля 2018 г:

- ул. Центральна 5 шт.

Ответственный: Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х, депутат совета Кичи-Балыкского СП Кочкаров Р.И

3. Установка скамеек

В  селе Кичи-Балык планируется установка скамеек до июня 2018 г:

- рядом с детской площадкой по ул. Центральная 2, – 2 шт.;

- на территории администрации  Кичи-Балыкского сельского поселения – 2 шт.;

-  на территории Мечети с. Кичи-Балык, ул. Дж. Голаева 31, - 2 шт.

Ответственный: Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х, депутат совета Кичи-Балыкского СП Урусов М.М.

4. Установка урн.

В  селе Кичи-Балык планируется установка урн до июня 2018 г:

- рядом с детской площадкой по ул. Центральная 2 - 1 шт.;

- на территории администрации  Кичи-Балыкского сельского поселения – 2 шт.;

-на территории Мечети, ул. Дж. Голаева 31, - 2 шт.;

-на автобусных остановках ул. Центральная, ул. Дж. Голаева, ул. Школьная – 3 шт.

Обязать все торговые точки установить мусорные урны на своей территории.

Ответственный: Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х, депутат совета Кичи-Балыкского СП Казиева Н.В.

5. Содержание детской площадок

В  селе Кичи-Балык планируется проведение работ по ремонту детской площадки - ремонт и замена песка в песочнице, покраска. Срок до мая 2018г.

Ответственный: Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х, депутат совета Кичи-Балыкского СП Болуров А.С.

6. Санитарное кронирование  деревьев, побелка

Планируется проведение работ по обрезке и спиливанию сухостойных, аварийно опасных деревьев, на территории с. Кичи-Балык, которые могут причинить вред жизни, здоровью, или нанести материальный ущерб жителям поселения:

- ул. Дж. Голаева 31;

- ул. Центральная.

Ответственный: Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х, депутат совета Кичи-Балыкского СП Биджиев Р.Д.

7. Озеленение территорий

Планируется проведение работ по озеленению территории с. Кичи-Балык, довести данную информацию до руководителей организации расположенных на территории сельского поселения и жителей поселения, до мая 2018 г.

Посадочный материал 25 саженцев для озеленения общественных территорий  планируем получить от Управления лесами Карачаево-Черкесской Республики.

Ответственный: Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х, депутат совета Кичи-Балыкского СП Асхаков Р.Ю.

8. Установка ограждений

Планируется проведение работ по ремонту и установке  ограждении кладбища с. Кичи-Балык, администрации Кичи-Балыкского сельского поселения, до июля 2018 г.

Строительство молельного дома на кладбище с. Кичи-Балык за счет средств Кичи-Балыкского сельского поселения, населения и спонсоров.

Ответственный: Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х, депутат совета Кичи-Балыкского СП Кочкаров Р.И.

9. Сбор мусора на территории  сельского поселения, (проведение субботников с привлечением жителей поселения)

Администрацией Кичи-Балыкского сельского поселения, организуются субботники по санитарной уборке мусора на территории сельского поселения, с привлечением жителей сельского поселения, для уборки придомовых территорий, а также организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения, для уборки общественных территории, мест массового пребывания людей, русло реки Кичмалка, водоотводный канал по улице Центральная. По мере необходимости предоставляется автотранспорт и уборочная техника – 2 (КамАЗ, грейдер).

Проведение работ по очистке территорий от мусора требуют привлечение специализированной техники такие как:

- бульдозер – 8 часов;

- самосвал – 8 часов;

- экскаватор– 8 часов.

Ответственный: Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х, депутат совета Кичи-Балыкского СП Казиева Н.В.

10. Скашивание травы на территории сельского поселения

Скашивание травы по обочинам дорог, уничтожение карантийных растений на прилегающих территориях к местам массового пребывания людей в период с мая по сентябрь 2018 года, по мере необходимости.  К работам будут привлечены силы и средства населения, организаций, актив села и депутаты Совета.

Администрацией Кичи-Балыкского сельского поселения и Совет Кичи-Балыкского сельского поселения при взаимодействии с общественными организациями, Советом старейшин села Кичи-Балык, Советом Ветеранов, Женсоветом  будут проводить сход граждан, беседы с жителями села о необходимости соблюдении чистоты и порядка на территории сельского поселения, 1- раз в квартал.

Работниками сельского Дома культуры будут проводиться беседы, с учащимися МКОУ «СОШ №14 им. Д.Н. Голаева с. Кичи-Балык»,  о санитарном участии в жизни родного села, 1 раз в квартал.

Ответственный: Глава Кичи-Балыкского СП Ржиев К.Х, депутат совета Кичи-Балыкского СП Болуров А.С.

- Проведение конкурса на звание: «Самый лучший дом»

Администрация Кичи-Балыкского сельского поселения объявляет конкурс на звание: «Самый лучший дом», участники конкурса: жители села.

В ходе проведения схода граждан, подворового обхода депутатами Кичи-Балыкского сельского поселения проводится разъяснительная работа с жителями, проживающими на территории Кичи-Балыкского сельского поселения по вопросам благоустройства села. При этом, каждый депутат доводит до администрации муниципального образования все просьбы и обращения, которые нуждаются в дополнительной помощи со стороны администрации, ввиду того, что силами и средствами самих жителей они разрешены быть не могут.

Условия конкурса:

- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении дома;

-   содержание дома в надлежащем  противопожарном состоянии, чистоте и порядке;

- озеленение придомовой территорий (разбивка и уход за газонами и цветниками, посадка деревьев и кустарников);

- санитарное содержание придомовой территорий в течение года (своевременная уборка от мусора весной-осенью, зимой - расчистка от снега).

Виды поощрения:

- победитель конкурса награждаются почетной грамотой и денежным вознаграждением - 10 000 руб.

Срок исполнения сентябрь 2018 года.

Ответственные: - Депутаты по округам, которые должны информировать жителей-владельцев индивидуальных жилых домов об условии конкурса «Самый лучший дом»: Ржиев К.Х., Кочкаров Р.И., Урусов М.М, Казиева Н.В., Болуров А.С., Биджиев Р.Д., Асхаков Р.Ю.

Потребность в благоустройстве:

- установка уличного освещения - светильники в количестве 10 шт.,

- установка лавочек и скамеек открытого и закрытого типов в количестве 6шт.,

- установка урн в количестве 9 шт.;

- озеленение территории, посадка саженцев, деревьев –25 шт.;

- бульдозер – 8 часов;

- самосвал – 8 часов;

- экскаватор– 8 часов.

Ответственный: Глава администрации Кичи-Балыкского сельского поселения Ржиев К.Х.