Утверждаю:

Глава администрации Краснокурганского СП

__________________Лайпанов Н-М.О.

«____»__________2018 г

ПАСПОРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

территории Краснокурганского сельского поселения

Малокарачаевского муниципального района

Красный Курган

Краснокурганское сельское поселение

2018 год в Карачаево-Черкесской Республике объявлен Годом Благоустройства.

Муниципальное образование Краснокурганское сельское поселение в соответствии с законом Карачаево-Черкесской Республики от 12 января 2005 г. № 11-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований на территории Малокарачаевского района и наделении их соответствующим статусом» является муниципальным образованием, наделенным статусом сельского поселения. Этим же законом установлены границы муниципального образования

Краснокурганское сельское поселение, входящего в состав Малокарачаевского муниципального района КЧР.

На территории муниципального образования располагается восемь сельских населенных пункта:

– село Красный Курган, являющийся административным центром поселения.

– поселок Аксу (снесенный)

– поселок Коммунстрой (снесенный)

– поселок Куян

– хутор Саво

– хутор Пруды

– хутор Сады

– микрорайон Нарсана.

Указанный административный центр является местом нахождения представительных органов сельского поселения – Совета Краснокурганского сельского поселения.

Сельское поселение располагается в бассейне реки Подкумок. Административный центр поселения – село Красный Курган располагается в 84 км к юго-востоку от административного центра Карачаево-Черкесской Республики – города Черкесск.

Представительный орган - Совет Краснокурганского  сельского поселения - избран в сентябре 2017 года в количестве 10 депутатов, срок полномочий - 5 лет.

Глава Краснокурганского сельского поселения исполняет полномочия Председателя Совета Краснокурганского сельского поселения. Глава Краснокурганского сельского поселения – Лайпанов Нюр-Магомет Османович, родился 16.02.1960 года  в с. Красный Курган Малокарачаевского района Ставропольского края. Образование высшее. Избран Главой Краснокурганского   сельского поселения населением на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в сентября 2017 сроком на 5 лет.

Географическое положение, рельеф местности и природные

ресурсы

Муниципальное образование имеет внешние границы и граничит:

на севере – с территорией Предгорного района Ставропольского края (муниципальное образование станицы Боргустанской), на западе с Римгорским и Джагинским сельскими поселениями Малокарачаевского района КЧР на юге – с Кичи-Балыкским сельским поселением Малокарачаевского района КЧР, на востоке – с Предгорным районом (Яснополянский сельсовет) и городом-курортом Кисловодск Ставропольского края.

Краснокурганского сельское поселение входит в состав предгорно-горной зоны,  плодородие почвы, достаточное количество осадков и тепла благоприятствуют развитию товарного земледелия, возделыванию ценных зерновых и технических культур, ведению интенсивного животноводства и орошаемого земледелия.

Общая площадь Краснокурганского сельского поселения в административных границах составляет: 16 683 га.

Из них пашни: 2757 га, 8692 га - пастбища.

Общий земельный фонд в административных границах района составляют:

земли сельскохозяйственнного назначения: 4236,8 га.

земли поселений: 366 га.

земли лесного фонда: 374 га.

земли водного фонда: 81 га.

земли под дорогами: 90 га.

земли под многолетними насаждениями: 127 га.

земли под сенокосы: 3254.

В границах Краснокурганского  сельского поселения протекает река Подкумок. Направление течения реки-с запада на восток.

Численность населения

Численность населения муниципального образования на 01.01.2018 г. составляет 4194 чел. (10,27 % от населения Малокарачаевского района), поселение занимает 4 место в Малокарачаевском районе по численности населения. Общая площадь территории составляет 152 км2 (11,1% от общей площади Малокарачаевского района). Плотность населения – 25,5 чел./км2.

Промышленность

Промышленность в поселении практически представлена следующими объектами:

- Коневодство – ОАО ГПЗК «Карачаевский»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Карат»;

- Текстильные цеха 31 шт;

- Туристическая компания «Медовые водопады»;

На территории СП зарегистрированы 19 Крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции.

Образование

На территории Краснокурганского   сельского поселения образование представлено одной школой и 2-мя детскими учреждениями. МКОУ «СОШ № 10 им генерала С. К. Магометова»; МКДОУ «Ручеек» с. Красный Курган; Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств №2 с. Красный Курган".

МКОУ «СОШ № 10 им генерала С. К. Магометова»

Объекты культуры, отдыха и спорта

Учреждения культуры на территории Краснокурганского  СП представлены:

Сельским Дом культуры в с. Красный Курган,   Сельская     библиотека в с. Красный Курган, музей села Красный Курган.

ПЕРЕЧЕНЬ

первоочередных мероприятий по благоустройству территории Краснокурганского сельского поселения планируемых к проведению за счет собственных средств бюджета Краснокурганского сельского поселения в 2018 году с участием граждан-жителей села Красный Курган.

| № п/п | Наименование планируемого мероприятия | Срок реализации | Участники мероприятий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обрезка, вырубка старых деревьев и других кустарных насаждений по ул. Боташева, ул. Набережная, вдоль ГТС – дамбы на правом берегу реки Подкумок , микр-н Нарсана, пос. Сады | - июнь 2018 года - октябрь 2018 года | администрация Краснокурганского сельского поселения. Жители Краснокурганского СП, а также работники организаций, учреждений, магазинов находящиеся на территории сельского поселения | - Глава администрации Краснокурганского сельского поселения Лайпанов М-Н.О. - Депутат совета Краснокурганского сельского поселения Тулпаров Х.А, Урусова М.Ю. |
| 2 | Скашивание травы на территории поселения | апрель-сентябрь 2018 года | администрация Краснокурганского сельского поселения. Жители Краснокурганского СП, а также работники организаций, учреждений, магазинов находящиеся на территории сельского поселения | - Глава администрации Краснокурганского сельского поселения Лайпанов М-Н.О. - Заместитель главы администрации Краснокурганского сельского поселения Казиев А.Ю. |
| 3 | Сбор и вывоз мусора | апрель-май 2018 год | администрация Краснокурганского сельского поселения. | - Глава администрации Краснокурганского сельского поселения Лайпанов М-Н.О. - Заместитель главы администрации Краснокурганского сельского поселения Казиев А.Ю. |
| 4 | Уборка территории населенного пункта в рамках месячников и субботников по санитарной очистке территории СП | апрель- октябрь 2018 года | администрация Краснокурганского сельского поселения. Жители Краснокурганского СП, а также работники организаций, учреждений, магазинов находящиеся на территории сельского поселения | - Глава администрации Краснокурганского сельского поселения Лайпанов М-Н.О. - Депутат совета Краснокурганского сельского поселения Хубиев М.Х. |
| 5 | Посадка саженцев хвойных деревьев (елки – 60 шт.) В селе Красный Курган, пос. Пруды, пос. Сады | март – апрель 2018 года | Управление лесами КЧР, администрация Краснокурганского сельского поселения | - Глава администрации Краснокурганского сельского поселения Лайпанов М-Н.О. Непосредственное трудовое участие жителей села Красный Курган в мероприятиях |
| 6 | Замена ламп уличного освещения: ул. Боташева–30 шт ул. Голаева-20шт ул.Набережная – 20шт ул. Школьная-8 шт пос. Сады- 5 шт пос. Куян-3 шт пос. Пруды- 3шт пос. Саво-1шт микр-н Нарсана- 3шт | Постоянно, по мере необходимости | администрация Краснокурганского сельского поселения. | - Глава администрации Краснокурганского сельского поселения Лайпанов М-Н.О. - Депутаты совета Краснокурганского СП- Хубиев М.Х, Урусова М.Ю, Тулпаров Х.А, Лайпанов А.Б. |
| 7 | Объявление конкурса на звание: «Самый лучший дом» | 2018 | администрация Краснокурганского сельского поселения. | - Глава администрации Краснокурганского сельского поселения Лайпанов М-Н.О. Депутаты по округам: Хубиев М.Х, Урусова М.Ю, Тулпаров Х.А, Лайпанов А.Б. |
| 8 | Благоустройство общественных территорий Краснокурганского СП 1. ул. Боташева, 49 2. ул. Боташева, 34 | 2018 | администрация Краснокурганского сельского поселения. Жители Краснокурганского СП | - Глава администрации Краснокурганского сельского поселения Лайпанов М-Н.О. - Заместитель главы администрации Краснокурганского сельского поселения Казиев А.Ю. |
| 9 | Ремонт гравийных дорог | Июнь-август, 2018 год | администрация Краснокурганского сельского поселения. Жители Краснокурганского СП | - Глава администрации Краснокурганского сельского поселения Лайпанов М-Н.О. |
| 10 | Уборка и благоустройство прилегающих территорий магазинов и ИП | еженедельно весь год | владельцы и работники магазинов; ИП | владельцы магазинов, ИП; депутаты совета сельского поселения по округам: Хубиев М.Х, Урусова М.Ю, Тулпаров Х.А, Лайпанов А.Б. |
| 11 | Установка аншлагов (наименование улиц с нумерацией). | 2018 | администрация Краснокурганского сельского поселения. Жители Краснокурганского СП | - Глава администрации Краснокурганского сельского поселения Лайпанов М-Н.О. - ведущий специалист администрации Краснокурганского сельского поселения – Р.А. Лайпанов |
| 12 | Ремонт дорог | 2018 | администрация Краснокурганского сельского поселения. | - Глава администрации Краснокурганского сельского поселения Лайпанов М-Н.О. - ведущий специалист администрации Краснокурганского сельского поселения Тамбиев М.А. |
| 13 | Проведение конкурса на звание: «Самый лучший дом» | Сентябрь 2018 | администрация Краснокурганского сельского поселения. | Депутаты сельского поселения по округам: Хубиев М.Х, Урусова М.Ю, Тулпаров Х.А, Лайпанов А.Б. |

Описание основных мероприятий

по благоустройству территории Краснокурганского сельского поселения.

- Установка аншлагов (наименование улиц с нумерацией).

На перекрестках с главной дорогой планируется установить аншлаги с наименованиями улиц и нумерацией домов в указанных направлениях. Ориентировочное время установки аншлагов – второй квартал 2018 года. Ответственный за выполнение работ – ведущий специалист сельского поселения – Р.А. Лайпанов

- Ремонт дорог в с. Красный Курган

На территории Краснокурганского сельского поселения планируется в 2018 году произвести работы по ремонту дорог общей протяженностью – 1200 метров.

Администрацией Краснокурганского сельского поселения будет проводиться конкурс на ремонт дорог и определены условия конкурса.

Ремонт дорог будет производиться на тех улицах, где жители заключили соглашение на содержание улиц и придомовой территории в надлежащем состоянии, отсутствии возле домовладений:

- строительных материалов,

- сельскохозяйственной и иной техники,

- иных материалов.

Планируется произвести ремонт сельских дорог протяженностью 1200 метров в период с июня по октябрь 2018 года.

Ответственный за выполнение работ – ведущий специалист сельского поселения –  Тамбиев М.А.

- Уличное освещение.

В селе Красный Курган  планируется установить  дополнительно 90  светильников уличного освещения  по ул. Голаева, Богатырева, Боташева. В пос Сады, Куян, Пруды, Саво, Нарсана.

Планируется проведение  уличного освещения по ул. Школьный проспект и установить 8 светильников уличного освещения.

Ответственный:–ведущий специалист сельского поселения – М.А. Тамбиев, Депутаты совета сельского поселения по округам:  Хубиев М.Х, Урусова М.Ю, Тулпаров Х.А, Лайпанов А.Б.

- Сбор мусора на территории сельского поселения (проведение субботников с привлечением жителей села Красный Курган).

Администрацией Краснокурганского сельского поселения организуются субботники по санитарной уборке мусора на территории сельского поселения, с привлечением жителей села для уборки придомовых территорий, а также организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения для уборки общественных территорий и мест массового пребывания людей.

Сбор мусора  на территории сельского поселения производится в период субботников в апреле и ноябре месяце, с привлечением  организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения. А также проводятся санитарные дни по организациям и администрации сельского поселения каждую пятницу недели.

Проведение работ по очистке территорий от мусора требуют привлечение специализированной техники такие как:

- бульдозер – 8 часов;

- самосвал – 8 часов;

- экскаватор– 8 часов.

Ответственный: Депутат совета Краснокурганского сельского поселения Хубиев М.Х.

- Обрезка и спиливание сухостойных деревьев на территории с. Красный Курган, вдоль ГТС – дамбы на правом берегу реки Подкумок , в пос. Сады и микрорайоне Нарсана.

Планируется проведение работ по обрезке и спиливанию сухостойных, аварийно-опасных деревьев,  на территории Краснокурганского сельского поселения, которые могут причинить вред жизни и здоровью или нанести материальный ущерб жителям поселения. Также планируется санитарное спиливание деревьев  вдоль ГТС – дамбы на правом берегу реки Подкумок и разрядить наносной, в результате наводнения 2012 года,  лесок в целях безопасности людей и животных.

Время исполнения работ запланировано на август-сентябрь 2018 года.

Ответственный за выполнение работ – заместитель  главы сельского поселения – А.Ю. Казиев, депутаты совета сельского поселения по округам:  Урусова М.Ю, Тулпаров Х.А.

- Скашивание травы на территории  сельского поселения.

На территории Краснокурганского сельского поселения будет проводиться плановое скашивание дикорастущей конопли и амброзии по обочинам дорог, на придомовых территориях, на прилегающих территориях к местам массового пребывания людей, на территории детской площадки, СДК и других организаций.

Скашивание травы на  территории Краснокурганского сельского поселения будет проводиться в мае-июле-июне- августе  2018 года.

Ответственные за выполнение работ – заместитель  главы сельского поселения – А.Ю. Казиев, руководители всех предприятий и организаций расположенных на территории Краснокурганского сельского поселения.

- Проведение конкурса на звание: «Самый лучший дом»

Администрация Краснокурганского сельского поселения объявляет конкурс на звание: «Самый лучший дом», участники конкурса: жители села.

В ходе проведения схода граждан, подворового обхода депутатами Краснокурганского сельского поселения проводится разъяснительная работа с жителями, проживающими на территории Краснокурганского сельского поселения по вопросам благоустройства села. При этом, каждый депутат доводит до администрации муниципального образования все просьбы и обращения, которые нуждаются в дополнительной помощи со стороны администрации, ввиду того, что силами и средствами самих жителей они разрешены быть не могут.

Условия конкурса:

- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении дома;

-   содержание дома в надлежащем  противопожарном состоянии, чистоте и порядке;

- озеленение придомовой территорий (разбивка и уход за газонами и цветниками, посадка деревьев и кустарников);

- санитарное содержание придомовой территорий в течение года (своевременная уборка от мусора весной-осенью, зимой - расчистка от снега).

Виды поощрения:

- победитель конкурса награждаются почетной грамотой и денежным вознаграждением - 10 000 руб.

Срок исполнения сентябрь 2018 года.

Ответственные: - Депутаты по округам, которые должны информировать жителей-владельцев индивидуальных жилых домов об условии конкурса «Самый лучший дом»: Хубиев М.Х, Урусова М.Ю, Тулпаров Х.А, Лайпанов А.Б.

- Уборка и благоустройство прилегающих территорий общеобразовательных организаций магазинов и индивидуальных предпринимателей находящихся на территории сельского поселения.

Обязать руководителей организаций, владельцев ИП организовать ежемесячно субботники по санитарной уборке от мусора на своих прилегающих территориях, а так же установить урны в период с апреля по июнь месяцы 2018 года на своих территориях. Содержать в чистоте и порядке свои прилегающие территории.

Ответственные: - Депутаты  по округам, руководители организаций, а так же владельцы магазинов и ИП.

Потребность в благоустройстве:

- установка уличного освещения - светильники в количестве 93 шт.,

- установка лавочек и скамеек открытого и закрытого типов в количестве 10 шт.,

- установка урн в количестве 10 шт.;

- озеленение территории, посадка саженцев, деревьев –60 шт.;

- укладка тротуарной плитки 500 м2

Ответственный: Глава администрации Краснокурганского сельского поселения Лайпанов М-Н.О.

.