Утверждаю

Глава администрации Терезинского

сельского поселения

М.Б.Байрамкулов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г

***ПАСПОРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА***

ТЕРЕЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЛОКАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



**Терезинское сельское поселение**

2018 год в Карачаево-Черкесской Республике объявлен Годом Благоустройства. Для реализации мероприятий, предусмотренных в рамках благоустройства на территории Терезинского сельского поселения утверждены необходимые нормативно-правовые документы.

Проведена инвентаризация дворовых территорий и общественных пространств. Согласно инвентаризации на территории Терезинского сельского поселения расположено 2 дворовых территорий, четыре общественных пространства.

Объектами благоустройства на территории Терезинского муниципального образования являются:

- площадки различного функционального назначения;

- пешеходные коммуникации и проезды;

- общественные пространства;

- участки (зоны) общественной и жилой застройки;

- санитарно-защитные зоны производственной застройки;

- объекты рекреации;

- улично-дорожная сеть населенного пункта;

- технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций.

**Краткая характеристика Терезинского сельского поселения.**

Структуру органов местного самоуправления Терезинского сельского поселения образуют:

-представительный орган Терезинского сельского поселения - Совет Терезинского сельского поселения;

-глава Терезинского сельского поселения;

-местная администрация (исполнительно-распорядительный орган сельского поселения) - администрация Терезинского сельского поселения;

Совет Терезинского сельского поселения состоит из 10 депутатов, избираемых населением сроком на 5 лет.

Глава сельского поселения избирается Советом из своего состава сроком на 5 лет, исполняет полномочия председателя Совета сельского поселения и возглавляет администрацию сельского поселения**.**

**Географическое положение.**

Терезинское муниципальное образование является сельским поселением в составе Малокарачаевского муниципального района, расположенного на территории Карачаево-Черкесской Республики.

В состав Терезинского сельского поселения входит один населенный пункт: село Терезе Он же является административным центром Терезинского сельского поселения.

**Территория сельского поселения**

Терезинское муниципальное образование является сельским поселением в составе Малокарачаевского муниципального района, расположенного на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Административным центром Терезинского сельского поселения является село Терезе .

Расстояние от центра поселения до административного центра Карачаево-Черкесской Республике - города Черкесск составляет около 63 км,

до одного из центров Кавминводской агломерации г. Кисловодска – 27 км.

С административным центром района село Терезе соединено автомобильной дорогой регионального значения «Карачаевск - Пятигорск».

Границы территории Терезинского сельского поселения установлены законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 № 11-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований на территории Малокарачаевского района и наделении их соответствующим статусом».

Общая площадь Терезинского сельского поселения составляет- **146,6 км2**

-Земли сельскохозяйственного назначения - 13015,7

-Земли населенных пунктов - 642,8

-Земли лесного фонда - 1001,8

Плотность населения в границах Терезинского сельского поселения составляет 48,2 чел./км2,

В границах сельского поселения протекает река Подкумок.

-Жилые дома – 1250

-Фермерские хозяйства – 30

-Магазины – 12 (1200 кв.м.)

-Мед. учреждении – 1

-Вет. станции – 1

-Дом культуры – 1

-Библиотека – 1

-Спорт залы - 2

Численность населения Терезинского сельского поселения сотавляет - 7250 человек, число хозяйств-1680.

-карачаевцы - (98%)

-русские, абазины, ногайцы и др. – (2%).

**Учреждения образовании**

На территории Терезинского сельского поселения расположены:

* одно муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Куанч», обеспечивающее воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в возрасте до 7 лет. Проектная мощность дошкольного учреждения составляет 100 мест.
* одно муниципальное казенное общеобразовательное учреждением «СОШ №5 им. Х.А. Чочуева .Проектная мощность 700 мест. Численность учащихся на 1 января 2018 года – 600.
* одно муниципальное казенное общеобразовательное учреждением «НОШ №1 .Проектная мощность 100 мест. Численность учащихся на 1 января 2018 года – 80.

**Жилищный фонд Терезинского сельского поселения характеризуется следующими показателями:**

**Территория индивидуальной жилой застройки**

Количество индивидуальных жилых домов, находящихся на территории индивидуальной жилой застройки составляет 1250. Количество домов, уровень благоустройства которых не соответствует требованиям правил благоустройства – 175, что составляет 14%. Количество населения, проживающего в индивидуальном жилищном фонде – 7059 чел.

Общая протяженность внутрипоселковых дорог на территории сельского поселения составляет 30,5 км.

На территории сельского поселения имеется всего 45 улиц и 10 переулков.

**Общественные территории**

На территории сельского поселения планируется иметь 2общественные территории: площадь - 1**,** терренкурно-экологическая дорожка - 2.

Их общая площадь составит 14000 кв.м.

На 2018 год запланировано обустройство общественной территории по ул. Ленина площадью 7000 кв.м.

**Перечень**

работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории

Терезинского сельского поселения на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | | Участники мероприятий | Ответственные | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
| 1 | Определить количество техники для выполнения дорожных работ и вывоза мусора.  Ремонт дорог и переулков по улицам сельского поселения, за счет собственных средств | По отдельному плану | | Администрация Терезинского сельского поселения | Глава сельского поселения Байрамкулов М.Б., начальник ДРСУ Биджиев С-А.Х.  (по согласованию) | |
| 2 | Установка уличных светильников 25 шт. и замена ламп уличного освещения | До сентября | | Администрация Терезинского сельского поселения, работники Малокарачаевского РЭС | Глава сельского поселения Байрамкулов М.Б., Эркенов С.Б. | |
| 3 | Обрезка деревьев | До Сентября | | Администрация Терезинского сельского поселения | Глава сельского поселения Байрамкулов М.Б., Эркенов С.Б.. | |
| 4 | Установка новой детской площадки за счет собственных средств | Июль | | Администрация Терезинского сельского поселения , жители села | Глава сельского поселения Байрамкулов М.Б., Зам.Главы Эркенов С.Б, Депутаты по округам: Биджиев Н.Р., Сарыев О.Д. | |
| 6 | Скашивание травы на территории сельского поселения | Май | | Администрация Терезинского сельского поселения | Глава сельского поселения Байрамкулов М.Б. | |
| 7 | Посадка саженцев в селе Терезе  (елки – 40 шт.)  (березы – 15 шт.) | Апрель, октябрь | Управление лесами КЧР, Администрации Терезинского сельского поселения, жители села, школьники, депутаты Совета | | Глава сельского поселения Байрамкулов М.Б., Зам.Главы Эркенов С.Б, Депутаты по округам: Узденов А.З., Урусов Р.Я., Биджиев Н.Р. Салпагаров И. А-А., Кечеруков И.Ш.  Непосредственное трудовое участие жителей села Терезе в мероприятиях |
| 8 | Благоустройство придомовых территории | Весь период | Администрации Терезинского сельского поселения | | Эркенов С.Б.,  Байрамукова И.М-А.  Непосредственное трудовое участие жителей села |
| 9 | Организовать субботники  ,очистка и обустройство родников, русла реки Подкумок | Еженедельно | Администрации Терезинского сельского поселения, Непосредственное трудовое участие жителей села | | Глава сельского поселения Байрамкулов М.Б.,  Тебуев Р.Д. |
| 11 | Организовать ремонт, покраску и побелку заборов и торговых киосков, деревьев | Апрель | Администрации Терезинского сельского поселения, жители села, школьники | | Эркенов С.Б..  Гочияев Р.Х. |
| 12 | Организовать и провести конкурс «Лучший двор», «Лучшая улица» | Август | Администрации Терезинского сельского поселения | | Глава сельского поселения Байрамкулов М.Б., Зам.Главы Эркенов С.Б, Депутаты по округам: Эркенов М.С., Узденов А.З., Кечеруков И.Ш. |
| 13 | Демонтировать все незаконные рекламные конструкции и торговые точки | По  отдельному  плану | Администрации Терезинского сельского поселения | | Баиев К.Т..  Шидаков Р.Б. |
| 14 | Обязать все торговые точки установить мусорные урны на своей территории за счет собственных средств  Урны (18 шт.),  Скамейки (20 шт.) | Май-Август | Администрации Терезинского сельского поселения, Совет депутатов, владельцы магазинов и ИП | | Богатырев А.И.,  Депутаты по округам: Салпагаров М. У., Урусов Р.Я.,  Баиев К.Т., Салпагаров И.А-А. |
| 15 | Работы по благоустройству пешеходных дорожек в многолюдных местах, привести их в надлежащий вид | Апрель | Администрации Терезинского сельского поселения | | Биджиев С-А.Х.  (по согласованию) |

**Основные мероприятия по благоустройству территории сельского поселения**

1. **Ремонт поселковых дорог в с. Терезе**

На территории Терезинского сельского поселения планируется в 2018 году произвести работы по ремонту дорог за счет собственных средств по ул. Гагарина, Тау-Тюбю, Мостовая, , Октябрьская протяженностью -7000 м. Ремонт подъездных путей к трем мусульманским кладбищам.

Планируется произвести ремонт сельских дорог протяженностью 7000 метров в период с мая по ноябрь 2018 года.

Ремонт асфальтобетонного покрытия общественной территории, в том числе места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к общественным территориям.

Сроки выполнения работ – по отдельному плану.

Ответственный за выполнение работ – Глава администрации - Байрамкулов С.Б., начальник ДРСУ – Биджиев С-А.Х.



1. **Уличное освещение.**

В селе Терезе планируется установить дополнительно 25 светильников уличного освещения по ул. Гагарина, Ленина, Тау-Тюбю. Планируется так-же замена старых ламп на новые энергосберегающие – 75 шт.

Сроки выполнения работ – до сентября 2018 года.

Ответственный за выполнение работ – Глава администрации Терезинского сельского поселения - Байрамкулов М.Б., Зам. Главы Терезинского СП – Эркенов С.Б.



1. **Уборка и сбор мусора на территории Терезинского сельского поселения (проведение субботников).**

Скашивание травы по обочинам дорог, уничтожение карантинныхрастений на прилегающих территориях к местам массового пребывания людей.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения.



Администрацией сельского поселения организуются еженедельно субботники по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения, с привлечением населения, а также организаций, расположенных на территории поселения, для уборки придомовых территорий, общественных территорий, и мест массового пребывания людей. По мере необходимости предоставляется транспорт.



Планируется проведение работ по обрезке и спиливанию сухостойных, аварийно-опасных деревьев на территории сельского поселения, которые могут причинить вред жизни и здоровью или нанести материальный ущерб жителям сельского поселения. Планируемое время исполнения работ март - апрель 2018 года.

Сроки выполнения работ – еженедельно.

Ответственный за выполнение работ – Глава администрации Терезинского сельского поселения - Байрамкулов М.Б., Зам. Главы Терезинского СП – Эркенов С.Б., Гочияев Р.Х.



1. **Обустройство территории урнами, скамьями и аншлагами.**

Оборудование контейнерных площадок, предназначенных для размещения контейнеров и бункеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов.

Обустройство территорий по приспособлению для маломобильных групп населения в количестве 18 штук.

Установка скамеек на территории Терезинского сельского поселения в количестве 20 штук.

Установка информационных аншлагов, указателей улиц на территории сельского поселения.

Все выше перечисленные работы будут произведены за счет собственных средств администрации села финансовой при поддержке владельцев магазинов и депутатов Совета.

Сроки выполнения работ – с Мая по Август 2018 года.

Ответственный за выполнение работ – Богатырев А.И., **владельцы магазинов и ИП.**

Депутаты по округам: Салпагаров М. У., Урусов Р.Я.,

Баиев К.Т., Салпагаров И.А-А.

1. **Оборудование детских площадок.**

Оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных за счет собственных средств по администрации Терезинского сельского поселения по улице Ленина.

Сроки выполнения работ – Июль 2018 года.

Ответственный за выполнение работ – Глава администрации Терезинского сельского поселения - Байрамкулов М.Б., Зам. Главы Терезинского СП – Эркенов С.Б.,

Депутаты по округам: Биджиев Н.Р., Сарыев О.Д.



1. **Проведение конкурса на звание: «Лучший двор», «Лучшая Улица».**

Администрация Терезинского сельского поселения объявляет конкурс на звание: «Лучший двор», участники конкурса: жители села.

В ходе проведения схода граждан, по дворового обхода депутатами Терезинского сельского поселения проводится разъяснительная работа с жителями, проживающими на территории села по вопросам благоустройства. Каждый депутат доводит до администрации муниципального образования все просьбы и обращения, которые нуждаются в дополнительной помощи со стороны администрации, ввиду того, что силами и средствами самих жителей они разрешены быть не могут.

Условия конкурса:

  - проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформле­нии дома;

  -   содержание дома в надлежащем  противопо­жарном состоянии, чистоте и порядке;

- озеленение придомовой территорий (разбивка и уход за газонами и цвет­никами, посадка деревьев и кустарников);

- санитарное содержание придомовой территорий в течение года (своевре­менная уборка от мусора весной-осенью, зимой - расчистка от снега).

Виды поощрения:

- победитель конкурса награждаются почетной грамотой и денежным вознаграждением - 10 000 руб.

Срок исполнения август 2018 года.

Ответственный за выполнение работ – Глава администрации Терезинского сельского поселения - Байрамкулов М.Б., Зам. Главы Терезинского СП – Эркенов С.Б.,

Депутаты по округам: Эркенов М.С., Узденов А.З., Кечеруков И.Ш.



1. **Озеленение.**

С апреля по октябрь 2018 года в селе Терезе планируется озеленение по улицам Джага, Ленина, Гагарина, Тау-Тюбю и пришкольной дворовой территории. Посадка саженцев на территории Терезинского сельского поселения в количестве: ели - 40 штук, березы – 15 штук.

Срок исполнения апрель-октябрь 2018 года.

Ответственный за выполнение работ – Глава администрации Терезинского сельского поселения - Байрамкулов М.Б., Зам. Главы Терезинского СП – Эркенов С.Б.,

Депутаты по округам: Узденов А.З., Урусов Р.Я., Биджиев Н.Р. Салпагаров И. А-А., Кечеруков И.Ш.



**Потребность в благоустройстве:**

- установка уличного освещения - светильники в количестве 25 шт.,

- замена ламп на новые энергосберегающие – 75 шт

- установка лавочек и скамеек открытого и закрытого типов в количестве 20 шт.,

- установка урн в количестве 18 шт.;

- озеленение территории, посадка саженцев, деревьев –55 шт.;

- ремонт дорог – самосвал-8 часов

- эксковатор-8 часов

-автогрейдер-8 часов

Ответственный за выполнение работ – Глава администрации Терезинского сельского поселения - Байрамкулов Мурат Борисович.